AETHEL

Aktionsplan

Bauen, nicht beschreiben. Testen, nicht hoffen. Dokumentieren, nicht vergessen.

Basierend auf Lückenanalyse: 13 kritische Lücken, 1.306 unwrap(), 9 async fn

Jeder Schritt hat: Code + Test + Dokumentation

2026-04-13 — Manuel Wilde

# 0. Drei Prinzipien

1. Kein Code ohne Test. 2. Kein Feature ohne Trait. 3. Kein Schritt ohne Dokumentation.

Jeder Schritt in diesem Plan hat drei Spalten: WAS gebaut wird (Code), WIE es getestet wird (Test), und WO es dokumentiert wird (Doc). Wenn eine Spalte leer ist, wird der Schritt nicht gemacht.

Reihenfolge ist nicht verhandelbar. Phase 0 vor Phase 1. Phase 1 vor Phase 2. Kein Vorspringen. Kein „das machen wir später“.

## Architekturprinzip: Schichten von innen nach außen

Wir bauen von innen nach außen. Zuerst die Typen (contracts). Dann die Traits (Verhalten). Dann die Implementierungen. Dann die Integration. Dann die UI. Nie umgekehrt.

| Schicht | Enthält | Abhängigkeit |
| --- | --- | --- |
| 1. contracts/ | Typen, Enums, Traits, Error | serde, async-trait |
| 2. Implementierungen | Concrete Structs die Traits implementieren | contracts/ |
| 3. Services | Orchestrierung, FIMAS, Pipeline-Executor | Implementierungen |
| 4. Storage | SQLite-Stores für Claims, Traces, Audit | contracts/ Traits |
| 5. FFI + Flutter | Bridge, UI-Screens | Services |

# Phase 0: Fundament reparieren

Dauer: 3–4 Sessions. Keine neuen Features. Nur den existierenden Code zum Funktionieren bringen.

## 0.1 AethelError in contracts/

Problem: contracts/ hat keinen Error-Type. Kein Trait kann Result zurückgeben.

Code:

// In contracts/src/error.rs

#[derive(Debug, thiserror::Error)]

pub enum AethelError {

#[error("Invalid state transition: {from:?} -> {to:?}")]

InvalidTransition { from: ClaimState, to: ClaimState },

#[error("Budget exceeded: {0}")]

BudgetExceeded(String),

#[error("Capability not found: {0}")]

CapabilityNotFound(String),

#[error("Type mismatch: expected {expected}, got {got}")]

TypeMismatch { expected: String, got: String },

#[error("Pipeline step failed at index {index}: {reason}")]

PipelineStepFailed { index: usize, reason: String },

#[error("Forbidden operation: {0}")]

ForbiddenOperation(String),

#[error("Storage error: {0}")]

Storage(String),

#[error("Provider error: {0}")]

Provider(String),

#[error("Timeout after {ms}ms")]

Timeout { ms: u64 },

#[error("IO: {0}")]

Io(#[from] std::io::Error),

#[error("{0}")]

Other(String),

}

Tests:

- test_error_display: Jede Variante hat lesbaren Display-Text

- test_error_from_io: std::io::Error konvertiert automatisch

- test_error_is_send_sync: AethelError: Send + Sync (für async)

Doc:

/// Jede Variante hat doc-comment mit Beispiel wann sie auftritt.

## 0.2 Newtype-Wrapper für IDs

Problem: IDs sind Strings. ClaimId und MissionId können verwechselt werden.

Code:

// In contracts/src/ids.rs

macro_rules! define_id {

($name:ident) => {

#[derive(Clone, Debug, PartialEq, Eq, Hash, Serialize, Deserialize)]

pub struct $name(pub String);

impl $name {

pub fn new(s: impl Into<String>) -> Self { Self(s.into()) }

pub fn as_str(&self) -> &str { &self.0 }

}

impl std::fmt::Display for $name {

fn fmt(&self, f: &mut std::fmt::Formatter) -> std::fmt::Result {

write!(f, "{}", self.0)

}

}

};

}

define_id!(ClaimId);

define_id!(MissionId);

define_id!(LeaseId);

define_id!(BranchId);

define_id!(TraceId);

define_id!(CapabilityId);

define_id!(PipelineId);

Tests:

- test_ids_not_mixable: fn takes_claim(id: ClaimId) — MissionId won't compile

- test_id_serde_roundtrip: Serialize + Deserialize preserves value

## 0.3 ClaimState Transitions

Problem: 8 Zustände, aber jeder Übergang ist erlaubt. Kein State Machine.

Code:

impl ClaimState {

pub fn allowed_transitions(&self) -> &[ClaimState] {

use ClaimState::*;

match self {

Generated => &[Supported],

Supported => &[Accepted, Rejected, Deferred, Escalated],

Accepted  => &[Revised, Retired],

Deferred  => &[Supported, Retired],

Escalated => &[Accepted, Rejected],

Revised   => &[Supported],

Rejected  => &[Retired],

Retired   => &[],

}

}

pub fn transition(self, to: ClaimState) -> Result<ClaimState, AethelError> {

if self.allowed_transitions().contains(&to) { Ok(to) }

else { Err(AethelError::InvalidTransition { from: self, to }) }

}

}

Tests (JEDEN verbotenen Übergang testen):

- test_generated_to_supported: Ok — einziger erlaubter Übergang

- test_generated_to_accepted: Err — muss durch Supported gehen

- test_generated_to_retired: Err — kann nicht überspringen

- test_supported_to_accepted: Ok

- test_supported_to_rejected: Ok

- test_retired_to_anything: Err — Retired ist Terminal

- test_all_transitions_exhaustive: Alle 64 Kombinationen (8×8) geprüft

## 0.4 BudgetLease Enforcement

Problem: tokens_used kann frei geändert werden. Kein Limit.

Code:

impl BudgetLease {

pub fn consume(&mut self, tokens: u64, cost_cents: f32) -> Result<(), AethelError> {

if self.tokens_used + tokens > self.max_tokens {

return Err(AethelError::BudgetExceeded(

format!("tokens: {} + {} > {}", self.tokens_used, tokens, self.max_tokens)

));

}

if self.cost_used_cents + cost_cents > self.max_cost_cents {

return Err(AethelError::BudgetExceeded(

format!("cost: {:.2} + {:.2} > {:.2}", self.cost_used_cents, cost_cents, self.max_cost_cents)

));

}

self.tokens_used += tokens;

self.cost_used_cents += cost_cents;

Ok(())

}

pub fn remaining_tokens(&self) -> u64 { self.max_tokens.saturating_sub(self.tokens_used) }

pub fn remaining_cost(&self) -> f32 { (self.max_cost_cents - self.cost_used_cents).max(0.0) }

pub fn is_exhausted(&self) -> bool {

self.tokens_used >= self.max_tokens || self.cost_used_cents >= self.max_cost_cents

}

}

Tests:

- test_consume_within_budget: Ok — tokens/cost updated

- test_consume_exceeds_tokens: Err(BudgetExceeded) — tokens not changed

- test_consume_exceeds_cost: Err(BudgetExceeded) — cost not changed

- test_is_exhausted_at_limit: true when tokens_used == max_tokens

- test_remaining_never_negative: remaining_tokens/cost >= 0 always

# Phase 1: Capability-System

Dauer: 4–6 Sessions. DAS ist der Kern. Ohne Capability-Trait gibt es kein „Alles ist eine Capability“.

## 1.1 Capability-Trait

Der zentrale Trait. Jede Funktion im System implementiert ihn.

Code:

// In contracts/src/capability.rs

use std::any::TypeId;

/// Beschreibt was eine Capability kann, kostet, braucht.

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub struct CapabilityDescriptor {

pub id: CapabilityId,

pub name: String,

pub category: CapabilityCategory,

pub input_type_name: String,   // z.B. "AudioBuffer"

pub output_type_name: String,  // z.B. "AsrResult"

pub estimated_cost: f32,       // Cent pro Aufruf

pub estimated_latency_ms: u32,

pub risk_level: RiskLevel,

}

#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq, Hash, Serialize, Deserialize)]

pub enum CapabilityCategory {

Sensing,     // Bio, Voice-VAD, Vision-Input

Processing,  // NLP, Spectrum-Compute, Feature-Extraction

Reasoning,   // Claim-Engine, Contemplation, Verification

Acting,      // LLM-Inference, Agent-Spawn, TTS

Governing,   // Audit, Risk-Assessment, Gate-Check

Presenting,  // UI-Render, Export, Visualization

}

/// Typisierter Input/Output für Capabilities.

/// Erweiterbar. Jede neue Capability fügt Varianten hinzu.

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub enum CapValue {

Text(String),

Claim(Claim),

Claims(Vec<Claim>),

Spectrum(OmegaSpectrum24),

BioSignal(BioSignal),

Routing(RoutingDecision),

Verification(VerificationResult),

Efficiency(ThoughtEfficiency),

Json(serde_json::Value),

Bytes(Vec<u8>),

Nothing,

}

impl CapValue {

pub fn type_name(&self) -> &'static str {

match self {

Self::Text(_) => "Text",

Self::Claim(_) => "Claim",

Self::Claims(_) => "Claims",

Self::Spectrum(_) => "Spectrum",

Self::BioSignal(_) => "BioSignal",

Self::Routing(_) => "Routing",

Self::Verification(_) => "Verification",

Self::Efficiency(_) => "Efficiency",

Self::Json(_) => "Json",

Self::Bytes(_) => "Bytes",

Self::Nothing => "Nothing",

}

}

}

/// DER zentrale Trait. Alles im System implementiert ihn.

#[async_trait::async_trait]

pub trait Capability: Send + Sync {

/// Was bin ich?

fn descriptor(&self) -> &CapabilityDescriptor;

/// Führe mich aus.

async fn execute(&self, input: CapValue) -> Result<CapValue, AethelError>;

/// Prüfe ob ich diesen Input verarbeiten kann.

fn accepts(&self, input: &CapValue) -> bool;

}

Tests:

- test_cap_value_type_names: Jede Variante hat eindeutigen Namen

- test_descriptor_serde: CapabilityDescriptor serialisierbar

- test_mock_capability: MockCap implementiert Trait, execute() liefert Result

- test_accepts_rejects_wrong_type: Capability die Text erwartet lehnt Claim ab

## 1.2 Pipeline + Type-Safe Composition

Pipeline: Kette von Capabilities. Output von Schritt N = Input von Schritt N+1.

Code:

/// Ein Schritt in einer Pipeline.

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub struct PipelineStep {

pub capability_id: CapabilityId,

pub config: serde_json::Value,  // Capability-spezifische Konfiguration

}

/// Eine Pipeline = geordnete Liste von Schritten.

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub struct PipelineDefinition {

pub id: PipelineId,

pub name: String,

pub steps: Vec<PipelineStep>,

pub total_budget: BudgetLease,

}

/// Pipeline-Validator: prüft ob die Kette zusammenpasst.

pub fn validate_pipeline(

pipeline: &PipelineDefinition,

registry: &dyn CapabilityRegistry,

) -> Result<(), Vec<AethelError>> {

let mut errors = Vec::new();

for (i, step) in pipeline.steps.iter().enumerate() {

// Prüfe: Capability existiert

let Some(cap) = registry.get(&step.capability_id) else {

errors.push(AethelError::CapabilityNotFound(step.capability_id.to_string()));

continue;

};

// Prüfe: Output von Schritt i-1 passt zu Input von Schritt i

if i > 0 {

let prev = registry.get(&pipeline.steps[i-1].capability_id).unwrap();

let prev_out = &prev.descriptor().output_type_name;

let curr_in = &cap.descriptor().input_type_name;

if prev_out != curr_in && curr_in != "Any" {

errors.push(AethelError::TypeMismatch {

expected: curr_in.clone(), got: prev_out.clone(),

});

}

}

}

if errors.is_empty() { Ok(()) } else { Err(errors) }

}

Tests:

- test_valid_pipeline: Text→NLP→Claim: Ok

- test_invalid_type_mismatch: Audio→NLP(erwartet Text): Err(TypeMismatch)

- test_missing_capability: Unbekannte ID: Err(CapabilityNotFound)

- test_single_step_always_valid: Ein Schritt = immer Ok (kein Vorgänger)

- test_any_input_accepts_all: Capability mit input='Any' akzeptiert alles

## 1.3 Capability Registry

#[async_trait::async_trait]

pub trait CapabilityRegistry: Send + Sync {

fn register(&mut self, cap: Box<dyn Capability>) -> Result<(), AethelError>;

fn get(&self, id: &CapabilityId) -> Option<&dyn Capability>;

fn list(&self) -> Vec<&CapabilityDescriptor>;

fn find_by_category(&self, cat: CapabilityCategory) -> Vec<&dyn Capability>;

fn find_by_output_type(&self, type_name: &str) -> Vec<&dyn Capability>;

}

Tests:

- test_register_and_get: Register MockCap, get by ID = Some

- test_get_unknown_id: get unbekannte ID = None

- test_find_by_category: Nur Capabilities der richtigen Kategorie

- test_list_all: Alle registrierten Capabilities gelistet

## 1.4 Pipeline-Executor

#[async_trait::async_trait]

pub trait PipelineExecutor: Send + Sync {

async fn execute(

&self,

pipeline: &PipelineDefinition,

initial_input: CapValue,

budget: &mut BudgetLease,

) -> Result<PipelineResult, AethelError>;

}

pub struct PipelineResult {

pub output: CapValue,

pub step_results: Vec<StepResult>,

pub total_efficiency: ThoughtEfficiency,

pub trace: AethelTrace,

}

pub struct StepResult {

pub capability_id: CapabilityId,

pub output: CapValue,

pub tokens_used: u64,

pub cost_cents: f32,

pub duration_ms: u64,

}

Tests:

- test_execute_simple_pipeline: 2 MockCaps, Input durch beide, Output korrekt

- test_execute_budget_exceeded: Zweiter Schritt überschreitet Budget → Err + erster Schritt im Result

- test_execute_step_failure: Schritt 2 failed → Err(PipelineStepFailed)

- test_execute_records_trace: AethelTrace hat alle Schritte

# Phase 2: FIMAS + Thought Compression

Dauer: 4–6 Sessions. FIMAS ist das Herz. Thought Compression ist das Gehirn. Hier wird AETHEL einzigartig.

## 2.1 FIMAS Decomposer

Das Henne-Ei-Problem: Um eine Aufgabe intelligent zu zerlegen, braucht man Intelligenz. Lösung: Der Decomposer ist eine Capability die selbst ein LLM nutzt. ABER: Er läuft nur EINMAL pro Aufgabe. Die Sub-Tasks laufen auf kleinen Modellen.

Architektur:

1. Aufgabe kommt rein → Decomposer (Claude/GPT-4) analysiert Komplexität

2. Decomposer gibt strukturierte Zerlegung zurück: TaskTree mit Tiefe, Komplexität pro Node

3. Für jeden Leaf-Node: Triplex Via routet zum kleinsten passenden Modell

4. Leaf-Nodes werden parallel ausgeführt (async, mit BudgetLease)

5. Ergebnisse werden bottom-up aggregiert (EpistemicSynthesis)

Code:

/// Ein Knoten im fraktalen Aufgabenbaum.

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub struct TaskNode {

pub id: String,

pub description: String,

pub complexity: f32,           // 0.0 = trivial, 1.0 = maximal

pub required_capabilities: Vec<CapabilityCategory>,

pub min_model_size: ModelSize,  // Kleinstes Modell das reicht

pub children: Vec<TaskNode>,    // Leer = Leaf-Node

pub budget_fraction: f32,       // Anteil am Gesamt-Budget (0.0–1.0)

}

#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq, Hash, Serialize, Deserialize)]

pub enum ModelSize { Tiny, Small, Medium, Large, XLarge }

/// FIMAS Decomposer — zerlegt große Aufgaben in kleine.

#[async_trait::async_trait]

pub trait Decomposer: Send + Sync {

/// Zerlege eine Aufgabe in einen Baum von Sub-Tasks.

async fn decompose(

&self,

task: &str,

max_depth: u32,

spectrum: &OmegaSpectrum24,

) -> Result<TaskNode, AethelError>;

}

MVP-Implementierung: Regelbasiert (kein LLM für Phase 1):

pub struct RuleBasedDecomposer {

pub rules: Vec<DecompositionRule>,

}

pub struct DecompositionRule {

pub pattern: String,       // Keyword-Match

pub sub_tasks: Vec<String>, // Vordefinierte Zerlegung

pub model_sizes: Vec<ModelSize>,

}

Tests:

- test_decompose_simple_task: "Schreibe Hello World" → 1 Leaf, Tiny Model

- test_decompose_complex_task: "Analysiere Vertrag" → 3+ Sub-Tasks

- test_max_depth_respected: Tiefe überschreitet max_depth nie

- test_budget_fractions_sum_to_1: Alle budget_fraction in einem Level summieren sich auf 1.0

- test_leaf_nodes_have_no_children: Jeder Leaf hat children.is_empty()

## 2.2 Thought Compression (Meta Muse Spark)

Thought Compression = unter höherem Druck effizienter denken. Nicht weniger korrekt — weniger verschwenderisch.

Algorithmus:

1. ThoughtPressure berechnen: pressure = 1.0 - (remaining_budget / total_budget)

2. Compression-Strategie wählen basierend auf Pressure-Level:

- 0.0–0.3 (niedrig): Volle Prompts, ausführliche Chain-of-Thought, mehrere Verification-Runden

- 0.3–0.6 (mittel): Komprimierte Prompts, kürzere CoT, eine Verification-Runde

- 0.6–0.85 (hoch): Minimale Prompts, Direct Answer, Verification nur bei High-Risk

- 0.85–1.0 (kritisch): Ein-Satz-Prompt, schnellstes Modell, keine Verification für Low-Risk

Code:

/// Thought Compression Strategy basierend auf Pressure.

#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq, Hash, Serialize, Deserialize)]

pub enum CompressionLevel {

Full,        // 0.0–0.3 — keine Komprimierung

Moderate,    // 0.3–0.6 — kürzere Prompts

Aggressive,  // 0.6–0.85 — minimale Prompts

Emergency,   // 0.85–1.0 — Überleben-Modus

}

impl ThoughtPressure {

pub fn compression_level(&self) -> CompressionLevel {

match self.pressure_normalized {

p if p < 0.3 => CompressionLevel::Full,

p if p < 0.6 => CompressionLevel::Moderate,

p if p < 0.85 => CompressionLevel::Aggressive,

_ => CompressionLevel::Emergency,

}

}

pub fn max_prompt_tokens(&self) -> u32 {

match self.compression_level() {

CompressionLevel::Full => self.token_budget,

CompressionLevel::Moderate => self.token_budget / 2,

CompressionLevel::Aggressive => self.token_budget / 4,

CompressionLevel::Emergency => 100.min(self.token_budget),

}

}

pub fn should_verify(&self, risk: RiskLevel) -> bool {

match (self.compression_level(), risk) {

(_, RiskLevel::Critical) => true,  // Immer verifizieren

(CompressionLevel::Full, _) => true,

(CompressionLevel::Moderate, _) => true,

(CompressionLevel::Aggressive, RiskLevel::High) => true,

(CompressionLevel::Aggressive, _) => false,

(CompressionLevel::Emergency, _) => false,

}

}

}

Tests:

- test_compression_levels: 0.1 → Full, 0.4 → Moderate, 0.7 → Aggressive, 0.9 → Emergency

- test_max_prompt_decreases: Höherer Druck = weniger erlaubte Tokens

- test_critical_always_verified: Selbst bei Emergency wird Critical verifiziert

- test_low_risk_skipped_at_emergency: Low-Risk bei Emergency = keine Verification

## 2.3 FIMAS Agent Lifecycle (async)

#[async_trait::async_trait]

pub trait FimasAgent: Send + Sync {

async fn spawn(mandate: AgentMandate) -> Result<Self, AethelError> where Self: Sized;

async fn execute(&mut self, input: CapValue) -> Result<CapValue, AethelError>;

fn budget(&self) -> &BudgetLease;

fn state(&self) -> AgentState;

async fn release(self) -> AgentReport;

}

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub struct AgentMandate {

pub mission_id: MissionId,

pub task_node: TaskNode,

pub budget: BudgetLease,

pub routing: RoutingDecision,

pub compression: CompressionLevel,

}

#[derive(Clone, Copy, Debug, PartialEq, Eq, Serialize, Deserialize)]

pub enum AgentState { Spawning, Ready, Executing, WaitingForSubAgents, Completed, Failed }

#[derive(Clone, Debug, Serialize, Deserialize)]

pub struct AgentReport {

pub claims: Vec<Claim>,

pub efficiency: ThoughtEfficiency,

pub sub_agent_reports: Vec<AgentReport>,

pub trace: AethelTrace,

}

Tests:

- test_agent_lifecycle: spawn → execute → release: alle States durchlaufen

- test_agent_budget_enforced: Agent stoppt bei Budget-Limit

- test_agent_sub_agents: Parent spawnt 2 Sub-Agents, aggregiert Ergebnisse

- test_agent_compression: Höherer Druck = Agent nutzt kürzere Prompts

# Phase 3: Persistence + Audit

Dauer: 2–3 Sessions. Ohne Storage ist alles flüchtig. Ohne Audit kein EU AI Act.

## 3.1 Storage-Traits

#[async_trait::async_trait]

pub trait ClaimStore: Send + Sync {

async fn save(&self, claim: &Claim) -> Result<(), AethelError>;

async fn load(&self, id: &ClaimId) -> Result<Claim, AethelError>;

async fn transition(&self, id: &ClaimId, to: ClaimState) -> Result<Claim, AethelError>;

async fn find_by_state(&self, state: ClaimState) -> Result<Vec<Claim>, AethelError>;

}

#[async_trait::async_trait]

pub trait AuditStore: Send + Sync {

async fn append(&self, trace: &AethelTrace) -> Result<u64, AethelError>;

async fn verify_chain(&self) -> Result<bool, AethelError>;

async fn export_range(&self, from: u64, to: u64) -> Result<Vec<AethelTrace>, AethelError>;

}

Tests:

- test_claim_save_load_roundtrip: Save + Load = identisch

- test_claim_transition_via_store: Store erzwingt erlaubte Transitions

- test_audit_chain_integrity: append 10 Traces, verify_chain = true

- test_audit_chain_tampered: Einen Trace ändern, verify_chain = false

## 3.2 SQLite-Implementierung

Einfach. Bewährt. Kein Overkill.

- claims Tabelle: id, content, state, origin, confidence, evidence_ids (JSON), created_at, updated_at

- audit_chain Tabelle: index (autoincrement), prev_hash (BLOB), trace_json (TEXT), hash (BLOB), timestamp

- Hash-Berechnung: SHA-256(prev_hash + trace_json + timestamp)

# Phase 4: LLM-Inference + Real Routing

Dauer: 3–4 Sessions. Jetzt werden die Capabilities echt: echte LLM-Calls, echtes Routing, echte Kosten.

## 4.1 LLM Capability (implementiert Capability-Trait)

pub struct LlmCapability {

pub descriptor: CapabilityDescriptor,

pub provider: ProviderKind,

pub model: String,

pub client: reqwest::Client,

}

#[async_trait::async_trait]

impl Capability for LlmCapability {

fn descriptor(&self) -> &CapabilityDescriptor { &self.descriptor }

fn accepts(&self, input: &CapValue) -> bool { matches!(input, CapValue::Text(_)) }

async fn execute(&self, input: CapValue) -> Result<CapValue, AethelError> {

let text = match input { CapValue::Text(t) => t, _ => return Err(...) };

let response = self.call_provider(&text).await?;

Ok(CapValue::Text(response))

}

}

Provider-Adapter von aethelPromptEngineering wiederverwenden: OpenAI, Ollama, MLX.

Tests:

- test_llm_accepts_text: CapValue::Text → true

- test_llm_rejects_non_text: CapValue::Spectrum → false

- test_llm_mock_provider: Mock-HTTP-Server liefert Response

## 4.2 Triplex Via Router (implementiert Router-Trait)

Von aethelGemini übernehmen: 200 LOC funktionieren bereits. Refactoren als Capability.

Tests:

- test_purificatio_filters_remote: LocalOnly-Policy: nur lokale Provider übrig

- test_illuminatio_prefers_cheap_under_stress: Hoher Stress: günstigstes Modell bevorzugt

- test_unio_selects_cheapest: Bei gleicher Eignung: niedrigste Kosten gewinnt

- test_full_triplex_roundtrip: 5 Provider rein, 1 Routing-Decision raus

# Phase 5–8: Erweiterungen (nach MVP)

Erst wenn Phase 0–4 stehen und ALLE Tests grün sind. Nicht vorher.

## Phase 5: Erste Capabilities (3–4 Sessions)

- ClaimEngine-Capability: Text → Claim (aus aethelDL ClaimEngine)

- Verification-Capability: Claim → VerificationResult (aus v6 aethel_verify)

- Spectrum-Capability: Text → OmegaSpectrum24 (neue Berechnung)

- Bio-Capability: Sensor-Input → BioSignal → BioGateState

Jede Capability: implementiert Capability-Trait, hat Tests, hat Descriptor.

## Phase 6: Flutter-UI Basics (3–4 Sessions)

- Capability-Liste: Alle registrierten Capabilities anzeigen

- Pipeline-Builder MVP: Drag-and-Drop, Type-Check visuell

- Execution-Monitor: Laufende Pipelines, Budget-Verbrauch, Traces

- Claim-Dashboard: State-Verteilung, Verification-Ergebnisse

## Phase 7: Voice AI (4–6 Sessions)

- ASR-Capability: Audio → Text (Whisper-Style, via whisper.cpp/MLX)

- TTS-Capability: Text → Audio (Piper/Coqui TTS, lokal)

- VAD-Capability: Audio → BioSignal (Voice Activity → Bio-Gating)

## Phase 8: Deep Learning + Advanced (offen)

- Training-Capability: Dataset → Model (mit Epistemic Loss)

- Vision-Capability: Image → Features → Spectrum

- Emergente Apps: AppDescriptor → gespeicherte Pipeline-Konfigurationen

- EU AI Act Dashboard: Audit-Chain visualisiert, Compliance-Report exportierbar

# Gesamt-Timeline

| Phase | Sessions | Lieferung | Exit-Kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 0: Fundament | 3–4 | Error, IDs, Transitions, Budget | Alle neuen Typen haben ≥3 Tests, 0 Compiler-Warnings |
| 1: Capability | 4–6 | Trait, Registry, Pipeline, Executor | Pipeline lehnt falsche Typen ab, Executor trackt Budget |
| 2: FIMAS + Compression | 4–6 | Decomposer, Compression, Agent Lifecycle | Agent stoppt bei Budget, Compression passt Prompts an |
| 3: Persistence | 2–3 | SQLite Stores, Audit-Chain | Audit-Chain erkennt Manipulation |
| — MVP — | — | System kann: zerlegen, routen, ausführen, verifizieren, speichern | — |
| 4: LLM + Routing | 3–4 | Echte LLM-Calls, Triplex Via | End-to-End: Text → Claim → Verified → Stored |
| 5: Capabilities | 3–4 | Claim, Verify, Spectrum, Bio | 4 echte Capabilities in Registry |
| 6: Flutter-UI | 3–4 | Capability-Liste, Pipeline-Builder | User kann Pipeline zusammenstellen |
| 7: Voice AI | 4–6 | ASR, TTS, VAD | Audio → Claim Pipeline funktioniert |
| 8: Advanced | offen | Training, Vision, Apps, EU AI Act | Abhängig von Bedarf |

Phase 0–3 (MVP): 13–19 Sessions = 30–57 Stunden

Phase 0–6 (Vollständig nutzbar): 22–31 Sessions = 55–93 Stunden

Phase 0–8 (Alles): 32+ Sessions = 80+ Stunden

Der Plan ist nicht schön. Er ist ehrlich. Und wir fangen JETZT an.

AETHEL Aktionsplan — Ende