AETHEL

Implementierungsplan V3

Erweitere v6 — Baue nicht neu

Prinzip: So wenig ändern wie möglich. Fehler verhindern.

Alles dokumentieren. Alles testbar. Alles beherrschbar.

V3.0 — 2026-04-13 — Manuel Wilde

# 1. Grundentscheidung: v6 erweitern, nicht ersetzen

aethel-v6 hat 103.000 Zeilen getesteten Rust-Code, 44 Crates, 95+ FFI-Funktionen, 22 Flutter-Screens, und 2.700 Tests. Das ist 15–20 Personenmonate Arbeit. Wir werfen nichts davon weg.

Der ursprüngliche Plan war: neues Monorepo (AETHEL/AETHEL) von Null aufbauen. Das war falsch. v6 IST das Monorepo. Es hat alles was wir brauchen als Basis. Die neuen Konzepte (FIMAS, Thought Economics, Responsible Scaling, Contemplation) werden als neue Crates INNERHALB von v6 hinzugefügt.

## 1.1 Was sich ändert

- 3 neue Crates: aethel_contracts, aethel_fimas, aethel_contemplation — sonst nichts

- 0 existierende Crates gelöscht: Alles bleibt. Keine Breaking Changes.

- 0 existierende FFI-Funktionen geändert: Nur neue hinzugefügt.

- 0 existierende Flutter-Screens geändert: Nur neue Screens hinzugefügt.

- Schrittweise Migration: Existierende Crates importieren Contracts-Typen nach und nach. Kein Big Bang.

## 1.2 Was NICHT geändert wird

- Die 44 existierenden Crates und ihre APIs

- Die FFI-Schicht (aethel_ffi) und ihre 95+ Funktionen

- Die Flutter-App-Struktur und die 22 Screens

- Das Gold & Obsidian Theme

- Die HEURISTICS.toml (343 Parameter)

- Die Test-Suite (2.700 Tests)

- aider_Desktop — bleibt eigenständig

## 1.3 Warum diese Strategie

Jede Zeile die wir neu schreiben statt wiederzuverwenden ist eine Zeile die neue Bugs enthält, die nicht getestet ist, und die nicht in Produktion bewährt ist. v6 hat 35/35 FMEA-Issues resolved, 246 unwrap() eliminiert, NaN-Safe-Arithmetik. Das zu replizieren würde Wochen kosten und Fehler einführen.

# 2. Die drei neuen Crates

Minimal-invasiv. Jeder Crate hat eine klare Aufgabe, klare Abhängigkeiten, und klare Tests.

## 2.1 aethel_contracts (L0 — Single Source of Truth)

Aufgabe: Einheitliche Typ-Definitionen für das gesamte Ökosystem. Jeder neue Typ wird hier definiert. Existierende Crates können schrittweise migrieren.

Abhängigkeiten: serde, serde_json — sonst NICHTS. Kein aethel-Crate. Zero Dependencies.

Umfang: 51 Typen, ~1.100 Zeilen. Bereits geschrieben und syntax-validiert.

Standort: aethel-v6/crates/aethel_contracts/

Was drin ist:

| Ebene | Typen | Woher |
| --- | --- | --- |
| Primitives | Readiness, RiskLevel, StrandKind, ContractMode | Alle Projekte |
| Claims | ClaimState(8), ClaimOrigin(4), ReviewActor(3), SupportLevel(4), Claim | 4 Projekte vereinigt |
| Omega | OmegaDimension(12), OmegaSpectrum24, OmegaSpectrum12 | 5 Definitionen vereinigt |
| Bio | BioSignal, BioGateState(3) | v6 aethel_soma |
| FIMAS | RoutingDecision, BudgetLease, ExecutionBranch, TwinProjection, +4 | Forge + Docs |
| Verification | VerificationResult, LayerResult | v6 aethel_verify |
| LLM | ProviderKind(7), ProviderProfile, LlmRequest/Response, ModelSlot, +2 | 3 Projekte vereinigt |
| Agent | TaskDomain(7), ReasoningMode(6), TaskRequest | aethelAgent |
| Governance | GovernanceGate, WorkCell, OperatorSurface | Forge |
| Thought Econ. | ThoughtPressure, ThoughtEfficiency | Neu (Meta-inspiriert) |
| Contemplation | ContemplationMode(4), SwarmClaim, EpistemicSynthesis, +2 | Neu (Meta-inspiriert) |
| RSP | ResponsibleScalingGate, OntologicalRiskProfile, GovernanceLevel(4) | Neu (Anthropic-inspiriert) |
| Trace | AethelTrace, TriplexViaTrace | Neu (Synthese) |

Migrations-Strategie: Existierende Crates (z.B. aethel_spectrum, aethel_soma) behalten ihre eigenen Typen. Neue Crates importieren von aethel_contracts. Schrittweise werden existierende Crates auf Contracts-Typen umgestellt, mit type-aliases als Übergang:

pub type OmegaSpectrum24 = aethel_contracts::OmegaSpectrum24;

## 2.2 aethel_fimas (L3 — Control Plane)

Aufgabe: FIMAS Control Plane. Routet Tasks zu Modellen. Vergibt Budgets. Prüft Scaling Gates. Beobachtet über Twins.

Abhängigkeiten: aethel_contracts, aethel_spectrum (für Spektrum-Arithmetik), aethel_soma (für Bio-State), aethel_llm (für Provider-Infos), aethel_verify (für Verification-Capacity)

Standort: aethel-v6/crates/aethel_fimas/

Kern-Module:

- triplex_via.rs: Der Routing-Algorithmus. Purificatio (Policy-Filter) → Illuminatio (Bio-Gating + Spektrum-Fit) → Unio (Auswahl). Input: TaskRequest + BioSignal + ProviderRegistry. Output: RoutingDecision + TriplexViaTrace.

- budget.rs: Budget-Lease-Vergabe. Prüft Token-Budget, Cost-Cap, Time-Limit. Integriert mit aethel_llm TokenBudget (existiert bereits!).

- scaling_gate.rs: ResponsibleScalingGate.evaluate(). Prüft verification_capacity >= requested_depth. Blockiert wenn nein.

- branch.rs: ExecutionBranch-Management. Fraktale Tiefe, Parent-Tracking, State-Machine (Draft→Planned→Running→...).

- twin.rs: TwinProjection. Observation-only. Tracked Kosten, Health, Latenz. Kein Entscheidungsrecht.

- risk.rs: OntologicalRiskProfile.compute(). Dual-Use-Score aus OmegaSpectrum24. Bestimmt GovernanceLevel.

Integration mit Existierendem:

- Nutzt aethel_soma.BioState direkt (schon über FFI exportiert)

- Nutzt aethel_llm.TokenBudget (existiert, hat check/record/remaining)

- Nutzt aethel_verify Membrane-Layer-Count als verification_capacity

- Nutzt aethel_bus für Event-Routing (Priority-Bus existiert)

- Nutzt aethel_compliance für Policy-Checks in Purificatio

## 2.3 aethel_contemplation (L5 — Multi-Agent-Schwarm)

Aufgabe: Orchestriert parallele Agent-Ausführungen. Aggregiert Claims epistemisch. Misst Scaling Laws.

Abhängigkeiten: aethel_contracts, aethel_fimas, aethel_agent, aethel_verify

Standort: aethel-v6/crates/aethel_contemplation/

Kern-Module:

- session.rs: ContemplationSession. Managed Schwarm-Agents, sammelt SwarmClaims, triggert EpistemicSynthesis.

- aggregation.rs: Vier Aggregations-Methoden: ConfidenceWeighted, OntologicalWeighted, BayesianUpdate, MaxConfidence.

- efficiency.rs: ThoughtEfficiency.compute(). Confidence-per-Token, Confidence-per-Cent. ThoughtPressure-Tracking.

- scaling.rs: ScalingObservation sammeln. 5 Achsen messen: VerificationDepth, SwarmBreadth, ThoughtBudget, BioAdaptation, OntologicalPrecision.

# 3. Implementierungs-Schritte

Jeder Schritt ist in sich abgeschlossen. Nach jedem Schritt kompiliert das System, alle Tests laufen, und nichts Existierendes ist kaputt.

## Schritt 1: aethel_contracts Crate anlegen

Dauer: 1 Session

Risiko: Null — neues Crate, berührt nichts Existierendes

- Verzeichnis crates/aethel_contracts/src/ anlegen

- contracts/src/lib.rs kopieren (bereits geschrieben, 1.037 Zeilen)

- contracts/Cargo.toml erstellen (nur serde + serde_json)

- Workspace Cargo.toml: aethel_contracts zu members hinzufügen

- cargo check — muss ohne Fehler kompilieren

- cargo test — muss ohne Fehler laufen

- CHANGELOG.md aktualisieren

Akzeptanzkriterium: cargo check && cargo test && alle 2.700+ existierenden Tests grün

## Schritt 2: FFI-Funktionen für Contracts exportieren

Dauer: 1 Session

Risiko: Minimal — nur NEUE FFI-Funktionen, keine Änderungen an bestehenden

- aethel_ffi/Cargo.toml: aethel_contracts als Dependency hinzufügen

- Neue FFI-Funktionen (additiv, nicht ändernd):

ffi_c_contracts_claim_states() → JSON aller ClaimState-Varianten

ffi_c_contracts_provider_kinds() → JSON aller ProviderKind-Varianten

ffi_c_contracts_omega_dimensions() → JSON aller 12 OmegaDimension

ffi_c_contracts_forbidden_ops() → JSON der 7 Forbidden Operations

ffi_c_contracts_is_forbidden(op) → bool

- Alle existierenden 95+ FFI-Funktionen unverändert

- cargo check && cargo test

Akzeptanzkriterium: Neue Funktionen funktionieren + alle alten Tests grün

## Schritt 3: aethel_fimas Crate anlegen

Dauer: 2–3 Sessions

Risiko: Niedrig — neues Crate, nutzt existierende APIs lesend

- Verzeichnis crates/aethel_fimas/src/ anlegen

- Cargo.toml mit Dependencies: contracts, spectrum, soma, llm, verify, bus

- triplex_via.rs: Routing-Algorithmus implementieren

Purificatio: Liest aethel_compliance Assessment → filtert Provider

Illuminatio: Liest aethel_soma BioState → ranked Provider nach Fit

Unio: Wählt besten Provider + Fallback-Chain

- budget.rs: BudgetLease-Vergabe (nutzt aethel_llm TokenBudget)

- scaling_gate.rs: ResponsibleScalingGate.evaluate()

- branch.rs: ExecutionBranch State-Machine

- twin.rs: TwinProjection (observation-only)

- risk.rs: OntologicalRiskProfile.compute()

- Unit-Tests für JEDEN Modul

- Integration-Test: TaskRequest → Triplex Via → RoutingDecision

- cargo check && cargo test

Akzeptanzkriterium: Ein TaskRequest durchläuft Triplex Via und produziert eine RoutingDecision mit TriplexViaTrace. Alle Tests grün.

## Schritt 4: FIMAS FFI + Flutter-Screen

Dauer: 1–2 Sessions

Risiko: Niedrig — additiv

- FFI-Funktionen für FIMAS (alle neu, keine Änderungen):

ffi_c_fimas_route(task_json, bio_json) → RoutingDecision JSON

ffi_c_fimas_scaling_gate(verify_cap, depth) → ScalingGate JSON

ffi_c_fimas_risk_profile(spectrum_json) → RiskProfile JSON

ffi_c_fimas_create_budget(mission, tokens, cost, time) → BudgetLease JSON

- Neuer Flutter-Screen: fimas_dashboard_screen.dart

Zeigt: aktuelle RoutingDecision, Triplex-Via-Trace, Budget-Status

Zeigt: ScalingGate-Status (grün/rot), RiskProfile, GovernanceLevel

Zeigt: aktive ExecutionBranches als Baum

Zeigt: Twin-Projektionen mit Freshness-Indikator

- Navigation in main.dart: FIMAS-Screen zur Sidebar hinzufügen (1 Zeile)

- flutter analyze — keine Warnungen

Akzeptanzkriterium: FIMAS-Dashboard zeigt Live-Routing-Entscheidungen. Bio-Gate beeinflusst sichtbar die Auswahl. ScalingGate blockiert wenn verification_capacity zu niedrig.

## Schritt 5: aethel_contemplation Crate anlegen

Dauer: 2 Sessions

Risiko: Niedrig — neues Crate, nutzt FIMAS + Agent

- Verzeichnis crates/aethel_contemplation/src/ anlegen

- session.rs: ContemplationSession mit 4 Modi

- aggregation.rs: Vier Aggregations-Methoden

- efficiency.rs: ThoughtEfficiency-Berechnung

- scaling.rs: ScalingObservation sammeln

- Unit-Tests + Integration-Test: Solo-Session → Claim → Verify → Efficiency

- FFI-Funktionen:

ffi_c_contemplate(task_json, mode) → ContemplationSession JSON

ffi_c_thought_efficiency(conf, tokens, ms, cents) → Efficiency JSON

- Flutter-Screen: contemplation_screen.dart

Zeigt: Schwarm-Visualisierung, Claim-Aggregation, Efficiency-Metriken

- cargo check && cargo test

Akzeptanzkriterium: Solo-Contemplation läuft durch. Efficiency wird berechnet. Scaling-Observations werden gesammelt.

## Schritt 6: Erster durchgängiger Datenpfad

Dauer: 1–2 Sessions

Risiko: Mittel — erster End-to-End-Test

- Integration-Test der den GESAMTEN Pfad testet:

1. TaskRequest erstellen (Prompt + Spectrum)

2. OntologicalRiskProfile.compute() → GovernanceLevel

3. BioSignal lesen (von aethel_soma)

4. ResponsibleScalingGate.evaluate()

5. TriplexVia.route() → RoutingDecision

6. BudgetLease vergeben

7. Agent ausführen (Solo-Contemplation)

8. Claim produzieren

9. aethel_verify Membrane durchlaufen

10. TwinProjection erstellen

11. ThoughtEfficiency berechnen

12. AethelTrace schreiben

- Flutter: AethelTrace als JSON in X-Ray-Debug-Screen anzeigen

- Alle Tests grün

Akzeptanzkriterium: Ein Task läuft von Intent bis Trace durch. Der Operator sieht: Claim + Confidence + Verification-Layers + Kosten + Modell + Routing-Grund.

# 4. Fehlerprävention

v6 hat bereits 35 FMEA-Issues resolved und 246 unwrap()-Eliminierungen. Wir halten dieses Niveau:

## 4.1 Regeln für neue Crates

| Regel | Durchsetzung | Warum |
| --- | --- | --- |
| Kein unwrap() | clippy::unwrap_used | FFI-Sicherheit, kein Panic über C-Grenze |
| Kein unsafe | #![forbid(unsafe_code)] | Nur aethel_ffi darf unsafe (C-ABI) |
| Alle Felder pub + Serialize | serde derive auf allen Typen | FFI-JSON-Kompatibilität |
| Jede pub fn hat #[test] | Code Review | 100% Test-Abdeckung für neue Funktionen |
| NaN-Safe Arithmetik | f32::is_nan() Check | Gelernt aus FMEA Session 33 |
| Keine Breaking Changes | Nur additive Änderungen | Existierende Tests bleiben grün |

## 4.2 Test-Strategie

- Unit-Tests: Jede pub fn in jedem neuen Modul. cargo test --lib.

- Integration-Tests: In tests/ Verzeichnis. Testen Crate-übergreifende Flows.

- FFI-Roundtrip-Tests: JSON rein → FFI-Funktion → JSON raus → Deserialisieren → Prüfen. (Existierendes Pattern in v6: dsf_roundtrip_test.)

- Regressions-Gate: Vor jedem Commit: cargo test --workspace. Alle 2.700+ Tests müssen grün sein.

- Flutter-Tests: flutter test für neue Screens. Mock-Modus wenn FFI nicht verfügbar.

# 5. Dokumentation

Jede Änderung wird an drei Stellen dokumentiert:

| Wo | Was | Format |
| --- | --- | --- |
| CHANGELOG.md | Was geändert wurde, wann, warum | Markdown, chronologisch |
| Rust Doc-Comments (///) | Jede pub struct, enum, fn, trait | cargo doc --open |
| ARCHITECTURE_V3.md | Wie FIMAS + Contemplation in v6 integriert sind | Markdown mit Diagrammen |
| Flutter Help-System | Neue Screens bekommen Help-Einträge in HelpDatabase | Dart, in help_system.dart |
| HEURISTICS.toml | Neue tunable Parameter für FIMAS/Contemplation | TOML, mit Kommentaren |

## 5.1 Naming-Konventionen

- Crate-Namen: aethel_ Prefix, snake_case

- Rust-Typen: PascalCase, keine Abkürzungen

- FFI-Funktionen: ffi_c_ Prefix (C-ABI), Ergebnis immer JSON-String

- Flutter-Screens: lowercase_with_underscores_screen.dart

- Flutter-State: PascalCaseState extends ChangeNotifier

# 6. Menschliche Beherrschbarkeit

Ein System das sein Operator nicht versteht ist ein gefährliches System.

## 6.1 Was der Operator jederzeit sehen muss

- Welches Modell wurde gewählt und WARUM (TriplexViaTrace)

- Wie sicher ist das Ergebnis (Confidence + Verification-Layers)

- Was hat es gekostet (Tokens + Cents)

- Ob das System gerade gebremst wird (ScalingGate, BioGate)

- Welche Operationen verboten sind und warum (Forbidden Zones)

## 6.2 Honesty Patterns (aus v6 übernommen)

v6 hat bereits Honesty-Banners die zeigen was real ist und was geplant:

- REAL: Funktionalität existiert und ist über FFI angebunden

- SIMULATED: UI zeigt Daten, aber die Daten kommen von Mock/Heuristik

- PLANNED: Feature ist im Plan, UI zeigt Placeholder

Jeder neue Screen und jede neue Funktionalität bekommt ein Honesty-Banner.

## 6.3 Audit-Trail

AethelTrace ist der vollständige Audit-Pfad. Jede Entscheidung, jedes Routing, jede Verification, jede Scaling-Gate-Prüfung wird aufgezeichnet. Der Operator kann jeden einzelnen Schritt nachvollziehen.

Das unterscheidet AETHEL von jedem anderen LLM-System: nicht "trust me", sondern "here is the proof".

# 7. Zeitplan

| Schritt | Was | Sessions | Risiko | Abhängig von |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aethel_contracts Crate | 1 | Null | — |
| 2 | Contracts FFI-Export | 1 | Minimal | Schritt 1 |
| 3 | aethel_fimas Crate | 2–3 | Niedrig | Schritt 1 |
| 4 | FIMAS FFI + Flutter-Screen | 1–2 | Niedrig | Schritt 3 |
| 5 | aethel_contemplation Crate | 2 | Niedrig | Schritt 3 |
| 6 | Erster Datenpfad End-to-End | 1–2 | Mittel | Schritte 3+5 |

Gesamtdauer: 8–11 Sessions

Risiko-Profil: Niedrig. Kein Schritt ändert existierenden Code. Jeder Schritt ist in sich abgeschlossen und rückrollbar.

Nach Schritt 6 haben wir:

- 47 Crates (44 existierend + 3 neu)

- ~106.000 LOC Rust (103K + ~3K neu)

- ~100+ FFI-Funktionen (95 + ~10 neu)

- 24 Flutter-Screens (22 + 2 neu)

- Einen durchgängigen Datenpfad: Intent → Spectrum → Risk → Gate → Route → Execute → Claim → Verify → Twin → Trace

- Alles dokumentiert, getestet, und für den Operator sichtbar

# 8. Zusammenfassung

So wenig ändern wie möglich. Fehler verhindern. Alles dokumentieren. Alles testbar. Alles für den Menschen verstehbar und beherrschbar.

| Prinzip | Umsetzung |
| --- | --- |
| Ändere so wenig wie möglich | 3 neue Crates, 0 geänderte Crates, 0 gelöschte Crates |
| Verhindere Fehler | forbid(unsafe), clippy::unwrap_used, NaN-Safe, FMEA-Tradition |
| Dokumentiere alles | CHANGELOG, Doc-Comments, Architecture.md, Help-System, HEURISTICS.toml |
| Mach es testbar | Unit + Integration + FFI-Roundtrip + Regression-Gate |
| Mach es beherrschbar | AethelTrace, Honesty-Banners, Audit-Trail, Operator sieht ALLES |

v6 ist das Fundament. 103.000 Zeilen bewährter Code. Wir bauen darauf auf, wir reißen nichts ab.

Der Mensch muss jederzeit verstehen was das System tut und warum. Das ist keine Nice-to-have. Das ist die Architektur.